Národní muzeum

Václavské náměstí 68

115 79 Praha 1

Bilance Plánu hlavních úkolů Národního muzea na rok 2009

- Klíčové a strategické úkoly

- Pokračovat v přípravě rekonstrukce hlavní budovy NM, dle schváleného harmonogramu. Realizovat tyto konkrétní práce:

- V rámci otevřeného výběrového řízení vybrat zhotovitele projektu

rekonstrukce hlavní budovy a spojovací chodby s budovou bývalého FS a zahájit práce na projektu.

V opakovaném  otevřeném výběrovém řízení byl vybrán zhotovitel projektu. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 29.12.2009 se Sdružením Národní muzeum, jehož účastníky jsou VPÚ DECO Praha a.s. a SUDOP Praha a.s.

- Aktualizovat časový harmonogram rekonstrukce hlavní budovy vč. souvisejících akcí.

Splněno. Harmonogram rekonstrukce hlavní budovy byl aktualizován s ohledem na průběh výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace.

- Pokračovat v odstranění havarijních stavů na hlavní budově.

V průběhu roku pokračovaly sanační práce na hlavní budově. Byly vyspárovány vydrolené spáry po obvodu balustru korunní římsy, lokalizovány staticky narušená místa a odstraněny uvolněné prvky fasády a její výzdoby. Dále byly provedeny restaurátorské zajišťovací práce na sousoších Obětavost, Nadšení, Láska k minulosti a  Láska k pravdě.

- Pokračovat v rekonstrukci depozitářů Terezín II, které jsou nezbytné pro vystěhování hlavní budovy NM.

První etapa stavebních prací byla dokončena v závěru roku 2009. Stavební odbor MÚ v Litoměřicích vydal dne 21.12.2009 rozhodnutí o předčasném užívání I. etapy stavby.

- Pokračovat ve stěhování sbírek z hlavní budovy NM dle stanovených harmonogramů a vypracovat definitivní logistický harmonogram vystěhování budovy.

Probíhají přípravné práce na stěhování sbírek do cílových lokalit. Pokračuje nákup obalového a transportního materiálu, dovybavení depotů ukládacími obaly a úložnými systémy. Do Horních Počernic byla přestěhována další část sbírek PM. Od poloviny června koordinuje stěhování logistická společnost PILSLOG, která se stala garantem kvalitní přípravy a realizace této náročné akce.

- Pokračovat v přípravě nové expozice v hlavní budově NM, dle příkazu GŘ NM 2/2009.

V přípravě nové expozice bylo pokračováno, byly ustanoveny autorské týmy, včetně jmenování hlavních autorů. Byl vytvořen funkční systém práce týmu a systém komunikace s vedením NM. V lednu 2010 bude dle stanoveného termínu  odevzdána Koncepce libreta expozice.

- Dokončit rekonstrukci Národního památníku na Vítkově včetně expozice moderních dějin a realizovat slavnostní otevření dne 27. října 2009.

Splněno. Po cca dvouleté generální rekonstrukci byl dne 25. října 2009 slavnostně otevřen Národní památník na Vítkově se stálou expozicí věnovanou dějinám 20. století „Křižovatky české a československé státnosti“ za přítomnosti prezidenta ČR a dalších význačných hostů.

- Převzít budovu bývalého Federálního shromáždění k 1. červnu 2009, okamžitě ji otevřít veřejnosti a zahájit její výstavní provoz 16. listopadu 2009 výstavou  „Be Free!“ věnovanou touze  člověka po svobodě a 20. výročí pádu Železné opony. Budovu provozně a personálně zprovoznit a zahájit její částečnou rekonstrukci.

Splněno. Dne 1. června 2009 převzalo NM bývalou budovu FS od uživatele RSE. Bezprostředně po převzetí objektu byla realizována částečná rekonstrukce vstupního prostoru pro návštěvníky a od 15.8.2009 byla budova zpřístupněna veřejnosti formou komentovaných prohlídek zaměřených na ojedinělou architekturu a historii budovy. Prvním výstavním projektem byla výstava Košický zlatý poklad (od 16.9.2009), dále následovaly výstavy Za Svobodu! Be Free! (od 17.11.2009) a Významné osobnosti českého olympismu (od 2.12.2009).

- Realizovat stěžejní výstavu v hlavní budově NM na rok 2009 s názvem „Příběh planety Země“.

Výstava byla v daném termínu realizována a setkala se s velkým ohlasem u návštěvníků.

- Koncepční práce a organizační změny

- Dokončit reorganizaci HM.

Návrh zásadní reorganizace HM byl předložen novým ředitelem ke konci roku, byl odsouhlasen GŘ NM a bude realizován během roku 2010.

- Zahájit reorganizaci NpM za účelem efektivizace práce tohoto odboru.

Úkol nebyl splněn vzhledem k odvolání ředitelky NpM, úkol se odkládá na dobu, kdy bude jmenován nový ředitel NpM.

- Sbírka

- Připravit novou koncepci a nový jednací řád centrálního Poradního sboru pro sbírkotvornou  činnost, nově ho ustavit a zahájit jeho činnost.

Úkol nebyl ze strany SVN splněn!

- Pokračovat v provádění zákonné inventarizace sbírky.

Splněno. Kontrola sbírky probíhala dle plánu. Zjištěné nedostatky byly odstraněny.

- Výstavy a prezentační akce

.

- Realizovat výstavu „Příběh planety země“ v hlavní budově NM.

Splněno, vernisáž 29.9.

- Realizovat výstavu „BE FREE!“ v Nové budově NM.

Splněno, vernisáž 16.11.

- Realizovat výstavu „Fenomén Martinů“ v ČMH.

Splněno. Vernisáž 11.5.

- Realizovat výstavu „Za Indiány do pralesa“ v NpM.

Splněno. Vernisáž 21.10.

- Realizovat tyto zahraniční akce: Putovní výstavu „Fenomén Martinů“, výstavu „17. století českého granátu“ v Petrohradě, výstavu „Jaroslav Ježek“ v USA a „Josef Hlávka“ ve Vídni

Splněny všechny zahraniční výstavy NM.

Fenomén Martinů - zahájení projektu 14.1.

17. století českého granátu - vernisáž 10.2.

Jaroslav Ježek - vernisáž New York 16.6.

Josef Hlávka - vernisáž 21.5.

- Realizovat výstavní plán schválený dne  12.1. 2009.

Splněno.

- Otevřít novou expozici v Národním Památníku na Vítkově.

Splněno. Vernisáž 25.10.

- Uskutečnit další ročník Pražské muzejní noci.

Splněno. Dne 20.6. 2009 realizován šestý ročník.

- Připravit výstavní plán na rok 2010 dle Výstavního řádu NM.

Úkol nebyl ze strany SVN splněn. Do 31. 12. 2009 nebyl GŘ NM předložen ke schválení výstavní plán a byl tedy hrubým způsobem porušen Výstavní řád NM.

- Investice

- Realizovat projekt centrální elektronické spisové služby.

Splněno. Zprovozněno k 1.1.2010.

- Dokončit  rekonstrukci Národního Památníku na Vítkově.

Splněno. Stavba byla dokončena a kolaudována.  Kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci  17.10.2009.

- Připravit návrh řešení budoucnosti zámku v Kunraticích.

Nesplněno, vzhledem ke složitosti záležitosti je nutné definitivní řešení nalézt v komunikaci se zřizovatelem.

- Pokračovat v úpravách ČMH.

V rámci pokračujících úprav bylo provedeno zastínění oken a vypracován realizační projekt slavnostního osvětlení objektu. Slavnostní osvětlení bude instalováno v r. 2010 z prostředků MHMP.

- Dořešit otázku klimatizace v hlavní budově ČMH.

Díky dílčím technickým opatřením z minulého roku je klimatická situace v objektu stabilizovaná. Byly uplatněny nároky z vad díla u zhotovitele projektu a uzavřena dohoda se zhotovitelem stavby o společném postupu při řešení uplatněného nároku z vady díla. V  r. 2010 by měl být vypracován projekt  úprav předmětné technologie.

- Pokračovat v optimalizaci klimatické situace v prostorách depozitářů PM v Horních Počernicích.

V listopadu byly zahájeny práce na inovaci vzduchotechniky v sekci C2 a D2 depozitáře PM v Hor. Počernicích. Akce bude dokončena ve II. čtvrtletí r. 2010.

- Dokončit I. etapu stavební rekonstrukce depozitáře  Terezín II.

Splněno. První etapa stavební rekonstrukce byla dokončena k 23.12.2009.

- V rámci výběrového řízení vybrat zhotovitele projektu dílčí rekonstrukce Nové budovy NM.

Splněno. V otevřeném výběrovém řízení byl vybrán zhotovitel projektu částečné rekonstrukce nové budovy NM, a to společnost HELIKA, a.s. Praha. Smlouva o dílo byla uzavřena 6.10.2009.

- Realizovat rekonstrukci části provozní budovy v Horních Počernicích na zámečnickou a truhlářskou dílnu.

Splněno. V části provozní budovy byla vybudována a zprovozněna truhlářská a zámečnická dílna. Stavba byla  kolaudována dne  25.8.2009.

- Ekonomika a obchod

- Pokračovat v restrukturalizaci nákladů s cílem jejich snížení, především centralizovat nákup drobného materiálu, údržbu a opravy nemovitého majetku, snížit náklady v oblasti spotřeb a telekomunikací.

Splněno. Nastavením finanční kontroly, centralizací nákupu kancelářského materiálu, drobného spotřebního materiálu, vypracováním harmonogramu oprav a údržby jednotlivých objektů.

- Zefektivnit kontrolu čerpaných nákladů

Splněno. Nastavením pravidelné finanční kontroly čerpání nákladů jednotlivých odborů se podařilo snížit náklady v oblasti služeb, spotřeby materiálu. Použitím vlastních pracovníků technické správy se podařilo snížit náklady na opravy a údržbu.

- Dokončit stávající systemizaci v souvislosti s převzetím FS a zprovozněním Památníku na Vítkově.

Splněno.  Žádosti na rozšíření pracovních pozic technických pracovníků, odborných pracovníků byly zřizovatelem schváleny včetně mzdových prostředků.

.

- Pokračovat v revizi stávajících obchodních vztahů z hlediska jejich efektivity a výhodnosti pro instituci.

Splněno. Veškeré komisní smlouvy vypovězeny a nahrazeny novými, pokud bylo pro NM výhodné. Po celý rok 2009 probíhala revize veškerých obchodních vztahů týkajících se propagace, muzeumshopů a pronájmu prostor. Dále probíhalo velmi náročné přebírání skladových zásob z minulých let a proběhly dvě veřejné zakázky, na dodavatele bezpečnostních služeb a na dodavatele úklidových služeb. Efektivita bude zhodnocena samostatným dokumentem.

- Zahájit stěhování do Nové budovy NM a zahájení činnosti v těchto prostorách.

Splněno. Budova byla převzata do správy NM ke dni 1.6.2009. Pro veřejnost otevřena dne 15.8.2009. Do konce roku 2009 v ní NM realizovalo celkem 3 výstavy a řadu dalších kulturních a společenských akcí. Proběhlo stěhování  ředitelství NM, ONIR, EPN dle stanoveného harmonogramu. Stěhování  HM, KNM proběhne v prvním pololetí 2010.

- Připravit se na změny v účetnictví v souvislosti s plánovaným zavedením ,,státní pokladny“, připravit instituci na zavedení manažerského účetnictví, včetně nákupu nového účetního programu, testování nového účetního programu s realizací k 1.1.2010.

Splněno. Byl nakoupen nový účetní systém HELIOS GRUN, do účetnictví byly provedeny veškeré změny související se zavedením ,,státní pokladny“ včetně přípravy na zavedení sbírek do účetnictví. Nastaveny parametry pro manažerské účetnictví.

- Zajistit finanční prostředky pro realizaci evaluace vědeckých pracovníků z roku 2008.

Splněno.  Finanční prostředky  zajištěny a v první polovině roku 2009 byly realizovány všechny schválené evaluace vědeckých pracovníků.

- Zrealizovat školení vedoucích pracovníků NM – ,,Ekonomické a právní minimum“.

Splněno částečně. Proběhla školení jednotlivých odborů o finanční kontrole a byl zpracován harmonogram pro další školení, která proběhnou v únoru 2010.

- Realizovat všechna potřebná výběrová řízení související s novými kapacitami    instituce.

Splněno. Proběhlo výběrové řízení - Veřejná zakázka na dodavatele bezpečnostních služeb, veřejná zakázka na dodavatele úklidových služeb, poptávkové řízení na služby obsluhy pokladen Nové budovy a Vítkov. Proběhla výběrová řízení na personální obsazení technických a odborných pracovníků.

- Zahájit činnost nového oddělení obchodu a marketingu.

Splněno. Oddělení je ke konci roku stabilizované a plní úkoly dle nového zadání z organizačního řádu. Personální stabilizace je úkolem pro rok 2010.

- Uvést do provozu gastro zařízení v ČMH a v Nové budově NM, připravit zahájení provozu gastro zařízení v Památníku na Vítkově.

Splněno v Nové budově a Památníku na Vítkově k datu jejich otevření pro veřejnost, ČMH v 2. polovině roku.

- Inovovat sortiment muzejních obchodů a reorganizovat jejich činnost.

Splněno. Sortiment muzejního obchodu zcela předefinován a činnost centralizována. Výsledky budou bilancovány v samostatném dokumentu.

- Dosáhnout zlepšeného hospodářského výsledku.

Splněno. Hospodářský výsledek za rok 2009 činil 2 184 116,60 Kč.

- PR a Marketing

- V souvislosti s novou organizační strukturou vytvořit nový systém komunikace s médii a mediální podpory činnosti NM. Vytvořit novou databázi novinářů a navrhnout systém průběžné komunikace s jednotlivými médii a redaktory s cílem posílit pozitivní obraz NM.

- Splněno částečně. Nově je zpracována databáze novinářů, která přispěla ke zkvalitnění komunikace s médii. Nový systém nebyl navržen. Úkol pokračuje do roku 2010.

- Komunikačně zabezpečit projekty zařazené ve výstavním plánu pro rok 2009 se  zvláštním důrazem na nosné akce roku, kterými jsou:

- výstava „Příběh planety Země“,

- znovuotevření Památníku na Vítkově,

- otevření Nové budovy Národního muzea,

- výstava „Fenomén Martinů“,

- výstava „Be Free“,

- výstava „Za indiány do pralesa“.

- Splněno. Jednotlivé TK a vernisáže proběhly za velké účasti médií. Obraz NM v médiích byl v roce 2009 velice pozitivní.

- Systematicky pracovat na získávání nových sponzorů  a partnerů a jejich

- následné prezentaci v rámci jednotlivých projektů a akcí NM.

- Nesplněno. Noví sponzoři nebyli získáni.

- V součinnosti s oddělením AIS dopracovat databázi e-mailového

- adresáře kontaktů Národního muzea.

- Splněno. Adresář je dopracován, začne být využíván začátkem roku 2010.

- Dokončit vytvoření sítě spolupracujících internetových portálů zaměřených na  zpravodajství, společenský život, kulturu a volný čas.

- Splněno částečně. Nová spolupráce byla zahájena s portálem Atlas česka a Informuji.cz a Seznam.cz při výstavě Příběh planety země. Úkol trvá do roku 2010.

- Získat trvalého mediálního partnera z oblasti denního tisku a časopisů.

- Nesplněno ze strany PR.

- Informační technologie

- Pokračovat ve vývoji systému ESMUS.

Nesplněno ze strany SVN.

- Vytvořit „Digitalizační strategii“.

Nesplněno ze strany SVN, úkol byl předán k řešení ČMH a HM a přeložen do roku 2010.

- CH) Kontroly a audit

  - Vytvořit nastavení vnitřního kontrolního systému a finanční kontroly NM.

Splněno. Byly vypracovány základní dokumenty upravující zásady finanční kontroly v NM.

  - Spolupracovat s vedoucími zaměstnanci na vytvoření mapy rizik NM.

Splněno částečně. Proběhlo školení vedoucích zaměstnanců a připravena metodika.

  - Rozpracovat materiály interního auditu.

Splněno. Byl přijat novelizovaný statut interního auditu.

  - Uskutečnit 8 auditů.

Splněno částečně. Bylo uskutečněno 5 auditů a 2 kontroly – přednost dostalo školení zaměstnanců o finanční kontrole.

  - Vytvořit stránky interního auditu na webových stránkách NM.

Úkol měl správně znít – vytvořit stránky interního auditu na intranetu. Stránky jsou před dokončením a budou vyvěšeny v roce 2010.

  - Dořešit personální situaci oddělení interního auditu.

Splněno. Byl přijat další zaměstnanec do oddělení interního auditu.

- Novelizace norem a předpisů

- Provést revizi stávajících směrnic o účetnictví a potřebné novelizace.

Splněno.

- Novelizovat Výstavní řád NM.

Nesplněno ze strany SVN.

- Dokončit novou metodiku, směrnice a vzorové formuláře a smlouvy ke správě sbírek.

Nesplněno ze strany SVN.

- Provést revizi veškerých  interních norem.

Splněno. V roce 2009 probíhala intenzívní revize interních norem a jejich postupná novelizace. Úkol pokračuje do roku 2010.

- Věda, výzkum a ediční činnost

- Připravit podklady a spolupracovat na přípravě vědecké činnosti NM v rámci programu Mezirezortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity do r. 2015.

- Podklady pro program připraveny, do programu náměty NM zakomponovány, koncept programu podle požadavků MK připomínkován.  Navrženy a Mezirezortní koncepcí posléze přijaty definice uznaných výsledků, měřitelná kritéria.

- Připravovat programy aplikovaného výzkumu NM (definice uznaných výsledků, měřitelná kritéria výsledků, obsahová náplň, financování).

- Programy aplikovaného výzkumu v působnosti NM zpracovány, formulováno 7 tématických priorit včetně obsahové náplně, výsledků, kritérií i předpokladů financování. Pracovní týmy v rámci NM, některé též mezirezortní.

- Koordinovat výzkumné záměry NM, programové projekty podporované MK ČR, účelové programy dotované GA ČR, GA AV a GA UK; promítnout do hodnocení výsledků zásady stanovené Radou pro vědu a výzkum a plně uplatnit bodovací systém RVV do praxe NM.

NM v r. 2009 zařazeno mezi výzkumné instituce, což mimo jiné dalo muzeu právo přihlásit do Rejstříku informací o vědecké činnosti celý konvolut vědeckých prací, jimiž se jeho vědečtí a odborní pracovníci zabývali. NM tak dosáhlo výrazného nárůstu v počtu výsledků výzkumu, což se pozitivně projevilo ve výši příspěvku pro výzkumnou činnost .

V r. 2009 v NM řešeny 2 výzkumné záměry, které byly MK velmi dobře hodnoceny, dále 14 programových projektů podporovaných MK ČR (hodnocení právě probíhá), 7 projektů podporovaných GA ČR a 4 projekty podporované GA AV. Při posuzovaní úkolů jsou uplatňována kritéria hodnocení RVV a bodovací systém promítnut do plánu vědecké činnosti r. 2010 s jednoznačně stimulujícím výsledkem.

- Realizovat závěrečné obhajoby interních grantů NM 2007-2008 a koordinovat práci na interních grantech 2009-2010.

- Interní granty NM řešené v letech 2007-2008 byly obhájeny 27. 4. 2009 s dobrými výsledky (většina prací v mezidobí byla publikována). 15. 1. 2010 proběhla průběžná obhajoba interních grantů udělených pro období 2009-2010 a všem úkolům bylo přiznáno financování pro r. 2010. Také v tomto případě byly některé dílčí úkoly již publikovány.

- Ve spolupráci s EPN promítnout evaluace vědeckých pracovníků z r. 2008 do systemizace NM.

- V r. 2009 byly evaluace vědeckých pracovníků ve dvou etapách promítnuty do kvalifikačních tříd, přičemž 5 pracovníků bylo převedeno do třídy 16, 6 uchazečů do třídy 15, 7 uchazečů do třídy  14, 1 do třídy 13 (nebylo možné provést přesun přes 2 třídy).

- Podle návrhů odborů připravit a po projednání realizovat plán ediční činnosti NM ve sféře vědy a výzkumu na r. 2009.

- V r. 2009 bylo vydáno 9 monografií, z toho 2 v řadě Editio Monographica Musei Nationalis Pragae, a 1 elektronická publikace (1 CD rovněž jako obrazová dokumentace pro řadu EMMNP). Dvě knihy prošly předtiskovou přípravou a byly v závěru r. 2009 v tisku.

- Zajistit vydání vědeckých časopisů NM a usilovat o zvýšení jejich vědecké hodnoty zařazením anglických abstrakt (ve vybraných případech plnotextových znění) do databáze EBSCO a zvýšením podílu publikací ve světových jazycích.

- Bylo vydáno 10 časopiseckých titulů, některé z nich ve dvou sešitech ročně. Všechny tituly NM (kromě nově zřízeného časopisu Musicalia, který nemohl být hodnocen) jsou zařazeny na Seznamu recenzovaných časopisů, všechny od tohoto roku uvádějí anglická abstrakta a klíčová slova a všechny jsou ve smyslu sjednané licence uveřejňovány v databázi EBSCO. Jeden titul usiluje s velmi dobrými předpoklady o zařazení mezi impaktované časopisy.

- Pokračovat ve vydávání monografické řady Editio Monographica Musei Nationalis Pragae.

- V řadě EMMNP je jeden titul v tisku, další tři se připravují v rámci Edičního plánu 2010.

- Zahraniční aktivity

- Realizovat zahraniční akce a výstavy, dle bodu D/5.

Splněno.

- Navázat intenzivnější komunikaci především s muzei a dalšími kulturními institucemi v USA.

Splněno. Navázány kontakty především se Smithonian Institute, Metropolitan Museum of New York a Natural History Museum New York.

Ředitelé jednotlivých odborů NM vypracují a do 15.4.2009 předloží GŘ NM plán činnosti a úkolů svých odborů na rok 2009 se soustředěním se na rekonstrukci hlavní budovy NM a s tím související akce.

Splněno.

Celkové zhodnocení

Pro NM byl rok 2009 velice zásadním a pracovně náročným rokem. Pokračovala příprava rekonstrukce hl. budovy, včetně rekonstrukce terezínských depozitářů. NM převzalo a veřejnosti otevřelo budovu bývalého FS, dokončilo náročnou rekonstrukci Národního památníku na Vítkově a za velkého zájmu veřejnosti ho zpřístupnilo. Pokračovala velice rozsáhlá výstavní činnost, reforma obchodních a provozních záležitostí, přechod na nový účetní systém, evaluace vědeckých pracovníků a mnoho další. NM též absolvovalo rozsáhlou kontrolu MK ČR bez závažnějších kontrolních zjištění. Přes ekonomickou krizi dosáhlo výrazného zlepšeného hospodářského výsledku. GŘ též s úspěchem obhájil své působení v čele NM a ministrem kultury mu byl potvrzen další mandát. Nesplněné úkoly se týkaly především oblasti metodiky správy sbírky a souvisejících záležitostí. V oblasti PR se odvedl veliký kus práce při prezentaci činnosti muzea, koncepční úkoly však byly splněny jen částečně. Obě problematiky budou řešeny v roce 2010.  Obecně však byl výkon NM v roce 2009 nadstandardní a můžeme konstatovat, že většina stanovených úkolů byla splněna  a rok 2009 byl pro NM úspěšný.

- PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.

generální ředitel Národního muzea